สัญญาจ้างเหมา

งานระบบลิฟท์

(แยกสัญญาซื้อขายวัสดุและสัญญาว่าจ้างแรงงาน)

ส่วนใหญ่การซื้อขายและติดตั้งระบบลิฟท์หรือบันไดเลื่อน มักจะเป็นสัญญาที่ทางบริษัทผู้ขายและติดตั้งเป็นผู้ทำขึ้น และเป็น “สัญญาฝ่ายเดียว” สัญญานี้จะช่วยให้เกิดความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายมากขึ้น

สัญญานี้ถือพื้นฐานมาจากสัญญาซื้อขายและติดตั้งของบริษัทลิฟท์ทั่วไป แต่แยกรายละเอียดสัญญาซื้อขายวัสดุ (หน้า 1-4) และสัญญาจ้างเหมาแรงงานติดตั้ง (หน้า 5-8) ออกจากกัน และเพื่อให้สัญญาครอบคลุมทุกเรื่องจึงสมควรมีเอกสารประกอบสัญญา (หน้า 9-10) ประกอบสัญญาด้วยตั้งแต่แรก เพื่อป้องกันการเกิดช่องว่างของสัญญาและความเข้าใจมากขึ้น เพราะโดยส่วนใหญ่มีการทำสัญญาจะแยกเป็น 2 สัญญา แต่การทำงานประสานงานจะรวมถือกันเป็นผู้รับจ้างรายเดียว

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หนังสือสัญญาซื้อขาย

ลิฟท์และอุปกรณ์

โครงการ ___________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หนังสือสัญญาซื้อขายลิฟท์และอุปกรณ์ฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ _____________________________ ณ ___________________________________________________________________________________ ระหว่าง ____________________________________ โดย ______________________________________ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _______________________________________________ _______________________________________________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ  ________________________________________ โดย ______________________________________ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _______________________________________________ _____________________________________________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

### คู่สัญญาทั้งสองตกลงทำสัญญาโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

โดยผู้ซื้อเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างอาคารโครงการ _______________________________________ ตั้งอยู่ที่ _______________________________________________________________________________ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “อาคาร” ประสงค์จะซื้อลิฟท์และอุปกรณ์

สำหรับชั้น __________________ ถึงชั้นที่ ___________________ รวม _______________ ชั้น ยี่ห้อ ___________________________________________________________________________ รุ่น ___________________ จำนวน __________________ ชุด ขนาด ________________ กิโลกรัม บรรทุกผู้โดยสาร/สัมภาระรวม _________ คน ความเร็ว _________ เมตร/นาที (_______ ฟุต/นาที) ประตูระยะทางลิฟท์วิ่งประมาณ ______________________ เมตร จำนวน _________________ ชุด ระบบควบคุมแบบ _______________________________________________________________ และสำหรับชั้น __________________ ถึงชั้นที่ ____________________ รวม _____________ ชั้น รุ่น ___________________ จำนวน ___________________ ชุด ขนาด _______________ กิโลกรัม บรรทุกผู้โดยสาร/สัมภาระรวม _________ คน ความเร็ว _________ เมตร/นาที (_______ ฟุต/นาที) ประตูระยะทางลิฟท์วิ่งประมาณ _______________________ เมตร จำนวน ________________ ชุด ระบบควบคุมแบบ _______________________________________________________________ ตามรายละเอียดในใบเสนอราคา และรายละเอียดประกอบแบบของผู้ออกแบบที่แนบท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลิฟท์และอุปกรณ์” สำหรับอาคารก่อสร้างโครงการ ____________________ ณ _____________________________________________________________________________

ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญากันดังต่อไปนี้ :

- ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายลิฟท์และอุปกรณ์ โดยผู้ขายจะจัดส่งลิฟท์และอุปกรณ์ไปยังสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และปฏิบัติให้เป็นไปตามแบบแปลนแผนผังของอาคาร รายการประกอบแบบและรายละเอียดในใบเสนอราคาลิฟท์และอุปกรณ์ หรือเอกสารและข้อตกลงอื่นๆ ดังเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

- ราคาลิฟท์และอุปกรณ์ทั้งหมดคิดเป็นเงินทั้งสิ้น _____________________________________ บาท (_________________________________) โดยผู้ซื้อตกลงแบ่งชำระเงินค่าซื้อขายลิฟท์และอุปกรณ์ให้แก่ผู้ขายดังนี้

  - ชำระเป็นเงิน _______________________ บาท (___________________________________) ในวันทำสัญญานี้

  - ชำระเป็นเงิน _______________________ บาท (___________________________________) ในวันครบกำหนด ____________ เดือน นับแต่วันทำสัญญานี้ โดยผู้ซื้อออกตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งมีธนาคารที่เชื่อถือได้เป็นผู้อาวัล (AVAL) มอบให้แก่ผู้ขายภายใน ____________ วัน นับแต่วันทำสัญญานี้

  - ชำระเป็นเงิน _______________________ บาท (___________________________________) ในวันครบกำหนด ____________ เดือน นับแต่วันทำสัญญานี้ โดยผู้ซื้อออกตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งมีธนาคารที่เชื่อถือได้เป็นผู้อาวัล (AVAL) มอบให้แก่ผู้ขายภายใน ____________ วัน นับแต่วันทำสัญญานี้ หากผู้ซื้อไม่นำตั๋วสัญญาใช้เงินมอบให้แก่ผู้ขายภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้ขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

- ในการจัดส่งลิฟท์และอุปกรณ์ตามสัญญานี้ ผู้ขายจะรับคำสั่งและคำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารการก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ซื้อ

- เมื่อผู้ขายจัดส่งลิฟท์และอุปกรณ์ทั้งหมดหรือบางส่วนเข้าถึงอาคารสถานที่ก่อสร้าง ผู้ขายจะต้องส่งมอบเอกสารยืนยันแหล่งผลิต (CERTIFICATE OF ORIGINAL) และ PACKING LIST ทั้งหมด ให้แก่วิศวกรที่ปรึกษาและควบคุมการก่อสร้างซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ซื้อ เพื่อตรวจสอบก่อนทุกครั้ง

- ผู้ขายตกลงจะจัดส่งลิฟท์และอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน ____________ เดือน นับแต่วันทำสัญญานี้

- ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าไฟฟ้า (ยกเว้นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการทดสอบลิฟท์หลังการตรวจรับงาน) แรงงาน เครื่องมือและอื่นๆ เพื่อการส่งมอบลิฟท์และอุปกรณ์ เป็นความรับผิดชอบของผู้ขายทั้งสิ้น

- ผู้ขายตกลงจัดหาช่างหรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาประจำที่อาคารสถานที่ตลอดเวลา เพื่อควบคุมการประกอบลิฟท์และอุปกรณ์ และเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบลิฟท์ของผู้รับจ้างรายอื่น หากปรากฎว่าการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบลิฟท์ของผู้รับจ้างรายอื่นเกิดการผิดพลาด โดยผู้ขายมิได้ตรวจสอบก่อนการปฏิบัติงานนั้น ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายนอกเหนือจากที่ผู้ขายจะต้องตรวจสอบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบลิฟท์แล้ว ผู้ขายสัญญาว่าจะให้ความร่วมมือและประสานงานกับผู้รับจ้างรายอื่นเป็นอย่างดี เพื่อให้งานการก่อสร้างเป็นไปโดยเรียบร้อย หากการปฏิบัติงานนี้เกิดกรณีพิพาทขึ้น ระหว่างผู้ขายกับผู้รับจ้างรายอื่น ให้ถือเอาคำตัดสินของผู้บริหารการก่อสร้างเป็นหลัก และถือเป็นที่สิ้นสุด

- หากการจัดส่งลิฟท์และอุปกรณ์ไม่แล้วเสร็จตามกำหนดในข้อ 5 เพราะความผิดของผู้ขาย ผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อปรับเป็นรายวัน ในอัตราวันละ ______________ บาท (________________________) นับแต่วันที่ครบกำหนด จนกว่างานจัดส่งลิฟท์และอุปกรณ์จะแล้วเสร็จ และได้รับการลงนามรับรองจากผู้บริหารการก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้าง

- ผู้ขายสัญญาว่าจะให้การค้ำประกันผลงาน โดยมอบหนังสือค้ำประกันของธนาคาร เพื่อค้ำประกันผลงานดังต่อไปนี้

  - หนังสือค้ำประกันผลงานและคุณภาพมูลค่า ____________ บาท (______________________) อายุประกัน 1 ปี หลังจากวันส่งมอบงาน โดยมอบให้ผู้ซื้อก่อนการรับเงินงวดสุดท้าย

- นอกเหนือจากการมอบหนังสือค้ำประกันผลงานและคุณภาพเป็นระยะเวลา _____________ ปี แล้วในระหว่างเวลา ______________ ปีนี้ ผู้ขายต้องจัดส่งช่างและวิศวกรมาทำการตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และในกรณีที่ลิฟท์และอุปกรณ์ขัดข้อง ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขในทันที ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้งแล้ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมอีก

- ผู้ซื้อจะจัดหาสถานที่ที่ใกล้กับสถานที่ติดตั้งลิฟท์ เพื่อเก็บรักษาลิฟท์และอุปกรณ์ต่างๆ ในเมื่อลิฟท์และอุปกรณ์ต่างๆ มาถึงสถานที่ติดตั้งแล้ว ถ้าปรากฎว่าผู้ซื้อไม่มีสถานที่เก็บรักษาลิฟท์และอุปกรณ์ต่างๆ ผู้ซื้อจะต้องจัดหาสถานที่เก็บรักษาลิฟท์และอุปกรณ์ต่างๆ โดยค่าใช้จ่ายตกเป็นของผู้ซื้อเอง และผู้ขายจะต้องจัดส่งลิฟท์และอุปกรณ์ต่างๆ ไปยังสถานที่ติดตั้งของผู้ซื้อให้แล้วเสร็จภายในกำหนด _____________ เดือน นับแต่วันลงนามในหนังสือสัญญาซื้อขายฉบับนี้

- ข้อความของสัญญาฉบับนี้จะเปลี่ยนแปลงมิได้ ยกเว้นจะได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อและผู้ขายเสียก่อน

- หากผู้ขายทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ผู้ขายยินยอมรับผิดต่อผู้ซื้อทั้งหมดดังรายละเอียดต่อไปนี้

  - ผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อเรียกค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งที่เสียหายไปโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเกี่ยวเนื่องหรือเป็นผลมาจากการที่ผู้ขายผิดสัญญาฉบับนี้

  - ผู้ขายยินยอมชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการที่ผู้ซื้อต้องซื้อหรือว่าจ้างให้ผู้ขายรายอื่นมาปฏิบัติงานต่อจากผู้ขายเดิม ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องจัดซื้อวัสดุหรือว่าจ้างบุคคลอื่นมาทำการซ่อมแซมแก้ไขงานหรือวัสดุที่บกพร่องหรือคงค้างอยู่ในราคาที่สูงกว่า ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาส่วนที่แตกต่างนี้ให้แก่ผู้ซื้อทั้งหมด

- หากเกิดข้อพิพาทจากสัญญานี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ศาลแพ่ง กรุงเทพมหานคร เป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี

สัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาต่างเก็บไว้คนละฉบับ เพื่อเป็นหลักฐาน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ ________________________________ ผู้ซื้อ

(_______________________________)

บริษัท _____________________________ จำกัด

ลงชื่อ ________________________________ ผู้ขาย

(_______________________________)

บริษัท _____________________________ จำกัด

ลงชื่อ ________________________________ พยาน

(_______________________________)

ลงชื่อ ________________________________ พยาน

(_______________________________)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หนังสือสัญญาจ้างเหมาแรงงานติดตั้ง

ลิฟท์และอุปกรณ์

โครงการ ______________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หนังสือสัญญาจ้างเหมาแรงงานติดตั้งลิฟท์และอุปกรณ์ฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ _________________ ณ ___________________________________________________________________________________ ระหว่าง __________________________________ โดย ________________________________________ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ___________________________________________ _____________________________________________ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ  ______________________________________ โดย ________________________________________ กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทน สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ___________________________________________ ___________________________________________ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

### ให้ถือว่าข้อความในเอกสารฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเหมางานติดตั้งระบบไฟฟ้าของโครงการอาคาร __________________________ ชื่อ ___________________________________________ บนโฉนดเลขที่ __________________________ ตั้งอยู่ที่ ________________________________________ _____________________________________________________________________________________ และให้ใช้บังคับครอบคลุมการดำเนินงานติดตั้งทั้งหมด หากมีส่วนใดส่วนหนึ่งในเอกสารสัญญาฉบับนี้ขัดแย้งกับแบบ ข้อกำหนดประกอบแบบหรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารอื่นๆ ยกเว้นเอกสารและข้อตกลงอื่นๆ ที่เพิ่มเติมอันเกิดขึ้นภายหลัง ให้ถือข้อความในเอกสารฉบับนี้เป็นหลัก ถ้าข้อความใดมิได้ระบุไว้ในเอกสารสัญญาฉบับนี้ยังคงให้ใช้ตามแบบข้อกำหนดประกอบหรือแยกเอกสารอื่นๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา

### คู่สัญญาทั้งสองตกลงทำสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

โดยผู้ซื้อเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างอาคารโครงการ _______________________________________ ตั้งอยู่ที่ _______________________________________________________________________________ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “อาคาร” ประสงค์จะซื้อลิฟท์และอุปกรณ์

สำหรับชั้น __________________ ถึงชั้นที่ ___________________ รวม _______________ ชั้น ยี่ห้อ ___________________________________________________________________________ รุ่น ___________________ จำนวน __________________ ชุด ขนาด ________________ กิโลกรัม บรรทุกผู้โดยสาร/สัมภาระรวม _________ คน ความเร็ว _________ เมตร/นาที (_______ ฟุต/นาที) ประตูระยะทางลิฟท์วิ่งประมาณ ______________________ เมตร จำนวน _________________ ชุด ระบบควบคุมแบบ _______________________________________________________________ และสำหรับชั้น __________________ ถึงชั้นที่ ____________________ รวม _____________ ชั้น รุ่น ___________________ จำนวน ___________________ ชุด ขนาด _______________ กิโลกรัม บรรทุกผู้โดยสาร/สัมภาระรวม _________ คน ความเร็ว _________ เมตร/นาที (_______ ฟุต/นาที) ประตูระยะทางลิฟท์วิ่งประมาณ _______________________ เมตร จำนวน ________________ ชุด ระบบควบคุมแบบ _______________________________________________________________ ตามรายละเอียดในใบเสนอราคา และรายละเอียดประกอบแบบของผู้ออกแบบที่แนบท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลิฟท์และอุปกรณ์” สำหรับอาคารก่อสร้างโครงการ ____________________ ณ _____________________________________________________________________________

ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญากันดังต่อไปนี้ :

- ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างติดตั้งลิฟท์และอุปกรณ์ ณ อาคารตามแบบแปลนแผนผังของอาคาร รายการประกอบแบบ และรายละเอียดในใบเสนอราคาลิฟท์และอุปกรณ์ หรือเอกสารและข้อตกลงอื่นๆ ดังเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้รับจ้างจะเป็นผู้จัดหาแรงงานและเครื่องมือในการติดตั้งเองทั้งหมด

- ค่าแรงงานและเครื่องมือในการติดตั้งลิฟท์และอุปกรณ์ เป็นราคาค่าจ้างคิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ________________________ บาท (_______________________________) โดยผู้ว่าจ้างตกลงชำระเงินค่าจ้างนี้เป็นตั๋วอาวัล (AVAL) ให้แก่ผู้รับจ้างในวันที่ครบกำหนด _______________ เดือน นับแต่วันที่ลงนามในหนังสือสัญญารับจ้างทำการติดตั้งฉบับนี้

- ในการติดตั้งลิฟท์และอุปกรณ์ตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะรับคำสั่งและคำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารการก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ว่าจ้าง

- ผู้ว่าจ้างตกลงจะก่อสร้างอาคารสถานที่สำหรับการติดตั้งลิฟท์ ตลอดจนการตกแต่งดัดแปลงช่องลิฟท์ให้ได้ขนาดมาตรฐานตกแต่งช่องหน้าลิฟท์ตามรายการประกอบแบบ เพื่อผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการติดตั้งลิฟท์และอุปกรณ์ได้

- ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะดำเนินการติดตั้งลิฟท์และอุปกรณ์ และส่งมอบลิฟท์ให้แล้วเสร็จภายใน ____________ เดือน นับแต่วันทำสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งกำหนดเวลาให้ผู้รับจ้างเข้าไปทำการติดตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในกำหนดเวลาไม่เกิน ____________ เดือน นับแต่วันทำสัญญา

- ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าไฟฟ้า (ยกเว้นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการทดสอบลิฟท์หลังการตรวจรับงาน) แรงงาน เครื่องมือและอื่นๆ เพื่อการติดตั้งลิฟท์และอุปกรณ์ เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

- ผู้รับจ้างตกลงจัดหาช่างหรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาประจำที่อาคารสถานที่ตลอดเวลา เพื่อควบคุมการประกอบลิฟท์และอุปกรณ์ และเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบลิฟท์ของผู้รับจ้างรายอื่น หากปรากฎว่าการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบลิฟท์ของผู้รับจ้างเกิดการผิดพลาด โดยผู้รับจ้างมิได้ตรวจสอบก่อนการปฏิบัติงานนั้น ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง นอกเหนือจากที่ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบลิฟท์แล้ว ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะให้ความร่วมมือและประสานงานกับผู้รับจ้างรายอื่นเป็นอย่างดี เพื่อให้งานการก่อสร้างเป็นไปโดยเรียบร้อย หากการปฏิบัติงานนี้เกิดกรณีพิพาทขึ้น ระหว่างผู้รับจ้างกับผู้รับจ้างรายอื่น ให้ถือเอาคำตัดสินของผู้บริหารการก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้างเป็นหลัก และถือเป็นที่สิ้นสุด

- หากการติดตั้งลิฟท์และอุปกรณ์ไม่แล้วเสร็จตามกำหนดในข้อ 5 เนื่องมาจากความผิดของผู้รับจ้างเอง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวัน ในอัตราวันละ ___________ บาท (_____________________) นับแต่วันที่ครบกำหนด จนกว่างานติดตั้งลิฟท์และอุปกรณ์จะแล้วเสร็จ และได้รับการลงนามรับรองจากผู้บริหารการก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้าง แต่หากในระหว่างการติดตั้งลิฟท์และอุปกรณ์ ผู้รับจ้างไม่สามารถติดตั้งลิฟท์และอุปกรณ์ได้อันมิใช่สาเหตุและความผิดของผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ขยายระยะเวลาการติดตั้งลิฟท์และอุปกรณ์แก่ผู้รับจ้างออกไปได้อีกเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่เกิดเหตุนั้น ทั้งนี้ต้องมีการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อเกิดเหตุแห่งการล่าช้านั้นภายใน 7 วัน

- ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะให้การค้ำประกันผลงาน โดยมอบหนังสือค้ำประกันของธนาคาร เพื่อค้ำประกันผลงานดังต่อไปนี้

  - หนังสือค้ำประกันผลงานและคุณภาพมูลค่า ____________ บาท (______________________) อายุประกัน __________ ปี หลังจากวันส่งมอบงาน โดยมอบให้ผู้ว่าจ้างก่อนรับเงินงวดสุดท้าย

- นอกเหนือจากการมอบหนังสือค้ำประกันผลงานและคุณภาพเป็นระยะเวลา ________________ ปี แล้วในระหว่างเวลา 2 ปีนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดส่งช่างและวิศวกรมาทำการตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และในกรณีที่ลิฟท์และอุปกรณ์ขัดข้อง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขในทันที ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้งแล้ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมอีก

- หากผู้ว่าจ้างก่อสร้างสถานที่ที่จะติดตั้งลิฟท์และติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า นำกระแสไฟจริงภายนอกเข้าสู่สถานที่ติดตั้งเกินกำหนด นับแต่วันลงนามในหนังสือสัญญารับจ้างทำการติดตั้งฉบับนี้ จนเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานลิฟท์ไม่ทันตามสัญญาก็ตาม ในกรณีนี้ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระเงินค่าจ้างติดตั้งตามสัญญาข้อ 2 ให้แก่ผู้รับจ้างภายในกำหนดเวลา โดยไม่ถือเป็นความรับผิดของผู้รับจ้าง นับแต่วันลงนามในสัญญาจ้างเหมาแรงงานติดตั้งลิฟท์และอุปกรณ์ฉบับนี้ และผู้ว่าจ้างยินยอมขยายเวลาติดตั้งแล้วเสร็จออกไปอีก เท่ากับระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างนำกระแสไฟจริงภายนอกเข้าสู่สถานที่ติดตั้งเกินกำหนด

- ข้อความของสัญญาฉบับนี้จะเปลี่ยนแปลงมิได้ ยกเว้นจะได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเสียก่อน

- หากผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ และผู้รับจ้างยินยอมรับผิดต่อผู้ซื้อทั้งหมดดังต่อไปนี้

  - ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งที่เสียหายไปโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเกี่ยวเนื่องหรือเป็นผลมาจากการที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาฉบับนี้

  - ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการที่ผู้ว่าจ้างต้องว่าจ้างให้ผู้รับจ้างรายอื่นมาปฏิบัติงานต่อจากผู้รับจ้างเดิม ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องว่าจ้างบุคคลอื่นมาทำการซ่อมแซมแก้ไขงานหรือวัสดุที่บกพร่องหรือคงค้างอยู่ในราคาที่สูงกว่า ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ราคาส่วนที่แตกต่างนี้ให้แก่ผู้ว่าจ้างทั้งหมด

- หากเกิดข้อพิพาทจากสัญญานี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ศาลแพ่ง กรุงเทพมหานคร เป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี

สัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาต่างเก็บไว้คนละฉบับเพื่อเป็นหลักฐาน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ ________________________________ ผู้ว่าจ้าง

(_______________________________)

บริษัท _____________________________ จำกัด

ลงชื่อ ________________________________ ผู้รับจ้าง

(_______________________________)

บริษัท _____________________________ จำกัด

ลงชื่อ ________________________________ พยาน

(_______________________________)

ลงชื่อ ________________________________ พยาน

(_______________________________)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารประกอบสัญญา

ซื้อขาย และ จ้างเหมาแรงงานติดตั้ง

ลิฟท์และอุปกรณ์

โครงการ ______________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อ้างตามหนังสือสัญญาซื้อขายลิฟท์และอุปกรณ์ข้อ 1) และหนังสือสัญญาจ้างเหมาแรงงานติดตั้งลิฟท์และอุปกรณ์ข้อ 1) ซึ่งข้อความต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซึ่งเกิดขึ้นในภายหลัง ถ้าข้อความใดข้อความหนึ่งในหนังสือประกอบสัญญาขัดแย้งกับหนังสือสัญญาซื้อขายลิฟท์และอุปกรณ์ หรือหนังสือสัญญาจ้างเหมาแรงงานติดตั้งลิฟท์และอุปกรณ์ ให้ถือเอาข้อความของหนังสือประกอบสัญญาเป็นหลัก

#### 1.		คำจำกัดความ

1.1  ผู้ซื้อและ/หรือผู้ว่าจ้าง หมายถึง _____________________________ และ/หรือ คณะกรรมการก่อสร้าง (BUILDING-COMMITTEE) ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก _________________________ เป็นลายลักษณ์อักษร

1.2  ผู้ขาย หมายถึง _____________________________________ ซึ่งเป็นผู้ขายที่ทำสัญญาซื้อขายวัสดุอุปกรณ์ลิฟท์ เพื่องานติดตั้งระบบลิฟท์กับผู้ซื้อและ/หรือผู้ว่าจ้าง

1.3  ผู้รับจ้าง หมายถึง ________________________________________________ ซึ่งเป็นผู้รับจ้างที่ทำสัญญาจ้างเหมาแรงงานติดตั้งงานระบบลิฟท์กับผู้ซื้อและ/หรือผู้ว่าจ้าง

2.	คู่สัญญาทั้ง 3 ฝ่าย ตกลงจะปฏิบัติงานร่วมกัน ตามข้อตกลงดังต่อไปนี้

2.1  ผู้ซื้อและ/หรือผู้ว่าจ้าง ถือว่าผู้ขายตามข้อ 1.2 และผู้รับจ้างตามข้อ 1.3 ต้องรับผิดชอบร่วมกันในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และแรงงานเพื่อการติดตั้งลิฟท์และอุปกรณ์

##### 3.	การต่ออายุสัญญาและ/หรือการบอกเลิกสัญญา	ให้ถือเอาข้อความในสัญญาของแต่ละฝ่าย คือ ทั้งสัญญาซื้อขายลิฟท์และอุปกรณ์ และสัญญาจ้างเหมาแรงงานติดตั้งลิฟท์เป็นหลัก หากผู้ขายและ/หรือผู้รับจ้างผิดสัญญา ไม่ว่าจะเกิดในสัญญาของฝ่ายซื้อขายหรือสัญญาจ้างเหมาแรงงานติดตั้ง ให้ถือว่าเป็นการผิดสัญญาทั้งคู่ และให้ผู้ขายตามข้อ 1.2 และผู้รับจ้างตามข้อ 1.3 รับผิดชอบร่วมกัน

4.	การปรับและการเรียกร้องค่าเสียหายจากข้อ 2.1 	การปรับผู้รับจ้างและ/หรือผู้ขาย ตกลงให้ปรับรวมกันได้วันละ เมื่อผู้รับจ้างและ/หรือผู้ขายจัดส่งลิฟท์และอุปกรณ์และทำการติดตั้งระบบลิฟท์ไม่เสร็จตามกำหนดระยะเวลาตามสัญญา โดยไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาจากผู้ซื้อและ/หรือผู้ว่าจ้าง และผู้ขายและ/หรือผู้รับจ้างยอมรับตามนี้

5.	การประกันจากข้อ 2.1 ผู้ขายและผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ต้องรับผิดชอบร่วมกัน	ฉะนั้นการทำหนังสือค้ำประกันให้ทำเป็นฉบับเดียวกัน โดยครอบคลุมทั้งค่าลิฟท์และวัสดุอุปกรณ์และค่าจ้างเหมาแรงงานติดตั้งลิฟท์และอุปกรณ์โดยตกลงกันดังนี้

5.1  ผู้ขายและ/หรือผู้รับจ้าง ต้องจัดทำหนังสือค้ำประกันผลงานมูลค่า ___________________ บาท (______________________________________) อายุ ______________ ปี มอบให้แก่ผู้ซื้อและ/หรือผู้ว่าจ้างหลังจากวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย

หนังสือประกอบสัญญานี้ทำขึ้นสามฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ทั้งสามฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อและประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ ________________________________ ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(_______________________________)

บริษัท _____________________________ จำกัด

ลงชื่อ ________________________________ ผู้ขาย

(_______________________________)

บริษัท _____________________________ จำกัด

ลงชื่อ ________________________________ ผู้รับจ้าง

(_______________________________)

บริษัท _____________________________ จำกัด

ลงชื่อ ________________________________ พยาน

(_______________________________)

ลงชื่อ ________________________________ พยาน

(_______________________________)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บันทึกข้อตกลง

จ้างเหมางานติดตั้งและซื้อขายลิฟท์และอุปกรณ์

โครงการ ________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ _________________________________________________ ณ __________________________________ ระหว่าง __________________________________________ โดย ____________________________________________________________ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ____________________________________________________________________ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาจะเรียกว่า “บริษัท” และ __________________________________________________ โดย ____________________________________________________________ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ____________________________________________________________________

ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” และ__________________________________________________________________

โดย ____________________________________________________________ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ____________________________________________________________________ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ขาย”

ตามที่ผู้รับจ้างได้ทำสัญญารับจ้างเหมาติดตั้ง ลิฟท์และอุปกรณ์ ณ อาคารโครงการ ______________ _______________________________________ตามสัญญาฉบับลงวันที่ ___________________________ และผู้ขายได้ทำสัญญาซื้อขายลิฟท์และอุปกรณ์ ________________________________________________ ตามสัญญาฉบับลงวันที่ _____________________ เพื่อใช้ในงานและโครงการเดียวกันไว้กับบริษัท

### ทั้งสามฝ่ายจึงได้ตกลงทำสัญญากันดังต่อไปนี้

ข้อ 1.	ผู้รับจ้างและผู้ขายตกลงร่วมกันผูกพันตนเพื่อประกันความรับผิดชอบซึ่งกันและกัน ตลอดจนประกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นต่อบริษัท ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำของผู้รับจ้างและ/หรือผู้ขายตามสัญญาใดสัญญาหนึ่ง หรือสัญญาทั้งสองฉบับดังกล่าวข้างต้นก็ตาม ตั้งแต่วันทำบันทึกนี้เป็นต้นไปจนกว่าผู้รับจ้างและผู้ขายจะพ้นความรับผิดตามสัญญา

ข้อ 2.	ผู้รับจ้างและผู้ขายตกลงร่วมกันว่าในระหว่างระยะเวลาสัญญาและภายใน 1 ปี นับแต่ส่งมอบงานตามสัญญา หากมีความชำรุดบกพร่องสูญหายหรือเสียหายแก่บริษัทอันเกิดจากการกระทำของผู้รับจ้าง บกพร่องไม่เรียบร้อยหรือไม่ทำให้ถูกต้องตามมาตรฐานหลักวิชา หรือวัสดุมีคุณภาพไม่ดีพอหรือมีเหตุอื่นที่ผู้รับจ้างและผู้ขายต้องรับผิดตามสัญญาดังกล่าว หรือผู้รับจ้างหรือผู้ขายผิดนัดผิดสัญญา ให้ถือว่าทั้งผู้รับจ้างและผู้ขายผิดนัดผิดสัญญาด้วย และยินยอมให้บริษัทเรียกให้ผู้รับจ้างหรือผู้ขายตามแต่จะเลือกให้ปฏิบัติตามสัญญาริบ หรือยึดเงินประกันตามหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามสัญญาได้ทันที รวมทั้งให้บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายได้

ข้อ 3.	ทุกฝ่ายตกลงว่าราคาค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง และราคาค่าวัสดุก่อสร้างตามสัญญาซื้อขายในอาคาร โรงแรม เมื่อรวมกันทั้งสองสัญญาแล้วจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน __________ บาท (_________________)

ข้อ 4.	ในกรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใช้กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม อันอาจจะมีผลต่อภาระความรับผิดชอบทางด้านภาษีของคู่สัญญาทั้งสามฝ่ายนั้น คู่สัญญาทั้งสามฝ่ายตกลงร่วมกันที่จะร่วมมือช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกซึ่งกันและกัน ที่จะหามาตรการทุกๆ ทางในการลดภาระทางด้านภาษีที่ต้องเพิ่มขึ้นให้มีผลกระทบต่อทั้งสองฝ่ายน้อยที่สุด

ข้อ 5.	ทั้งสามฝ่ายตกลงกันว่า หนังสือของ _____________________  (LETTER OF INTENT) ลงวันที่ _______________________________ BILL OF QUANTITY CONTRACT จำนวน ________ หน้า เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแนบท้ายบันทึกข้อตกลงฉบับนี้

หนังสือต่อท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็น 3 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน บริษัท, ผู้รับจ้าง และผู้ขายเก็บไว้คนละหนึ่งฉบับ ทั้งบริษัท, ผู้รับจ้าง และผู้ขาย ได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ ________________________________ บริษัท

(_______________________________)

บริษัท _____________________________ จำกัด

ลงชื่อ ________________________________ ผู้รับจ้าง

(_______________________________)

บริษัท _____________________________ จำกัด

ลงชื่อ ________________________________ ผู้ขาย

(_______________________________)

บริษัท _____________________________ จำกัด

ลงชื่อ ________________________________ พยาน

(_______________________________)

ลงชื่อ ________________________________ พยาน

(_______________________________)