สัญญาว่าจ้างสถาปนิกออกแบบแปลน

โครงการ……………………

หนังสือสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่   ….……………………….………ณ เลขที่…………….. ..….……………………………………………ระหว่าง….………………………….……………………

โดย….………………………….………………………อยู่ที่….………………………….………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ผู้ว่าจ้าง   ฝ่ายหนึ่ง กับ………….………………………….…………………

โดย….………………………….………………………อยู่ที่….………………………….………………

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  สถาปนิก   อีกฝ่ายหนึ่ง  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ  1.  ผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างสถาปนิก   จัดทำการวางฝังออกแบบสถาปัตยกรรมก่อสร้างอาคาร… ….…………………………..….………………………ในโครงการ….………………………….………ซึ่งจะปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่………………ตำบล….………………………อำเภอ….……………จังหวัด….………………………โดยกำหนดดำเนินงานตามขั้นตอนของแผนงานในการออกแบบดังนี้

- จัดการวางเค้าโครงการออกแบบร่า

- แบบร่าง   การวางผังบริเวณ

- แบบร่าง ตัวอาคาร   ประกอบด้วยผังรูปด้าน รูปตัด

- อื่น ๆ

ทั้งนี้  เพื่อเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติเป็นชอบหรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

เมื่อผู้ว่าจ้างอนุมัติแล้ว  สถาปนิกจะต้องใช้ข้อมูลต่าง ๆ   ที่ได้รับอนุมัติจากการออกแบบร่างดังกล่าวข้างต้นดำเนินการออกแบบขั้นสุดท้ายอันประกอบด้วย

1)    ผังบริเวณ   ที่ได้จัดการแก้ไขตามที่ได้รับอนุมัติ

- แบบอาคาร ที่ได้แสดงผังรูปด้านรูปตัด  ที่ได้พัฒนาแล้ว   โดยความเห็นชอบของผู้ว่าจ้างอนุมัติไว้

- จัดทำรายละเอียดของวัสดุและอุปกรณ์   ที่จะใช้ในโครงการงานก่อสร้างตามสัญญาพร้อมเอกสารต่าง ๆ

- คำนวณการประมาณราคาการก่อสร้าง  เมื่อผู้ว่าจ้างต้องการ

- กำหนดระยะเวลาการทำงานแต่ละขั้นตอนให้ผู้ว่าจ้างทราบ

- จัดทำรายละเอียดการก่อสร้างรายละเอียดประกอบแบบ

อันประกอบด้วย   แบบแสดงผังถนน   และสาธารณูปโภค   ภายนอกอาคารแบบผังทุกชั้น   ผัง

แสดงแบบรูปด้าน  4 รูป    แบบแสดงรูปตัดและอื่น ๆ   ตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ

ข้อ  2.   สถาปนิกจะต้องดำเนินการส่งมอบเป็นแบบพิมพ์เขียว   จำนวน…………ชุด   พร้อมเอกสารประกอบแบบจำนวนเท่ากันให้แก่ผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งเอกสารที่จะยื่นขออนุญาตจากทางราชการได้

หากแบบก่อสร้างได้รับการทักท้วงจากทางหน่วยงานราชการ  ให้แก้ไขเพิ่มเติมอย่างใด  สถาปนิกก็จะต้องยอมแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์   จนกว่าแบบก่อสร้างจะได้รับอนุมัติ

ข้อ  3.  แม้ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้อนุมัติให้สถาปนิกเขียนแบบก่อสร้างแล้วก็ตาม   หากผู้ว่าจ้างต้องการจะแก้ไขแบบร่างเดิม ให้ส่วนที่เป็นข้อสาระสำคัญหรือแก้ไขใหม่ผิดไปจากเดิมมาก สถาปนิกก็จะจัดการแก้ไขให้โดยผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายเงินเพิ่มตามสัดส่วนของงานให้สถาปนิกที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ  4.  สถาปนิกให้สัญญาว่าจะทำงานตามที่ว่าจ้างตามสัญญาให้แล้วเสร็จ   ภายในกำหนด……

วัน/เดือน   โดยจะเริ่มลงมือทำงานตั้งแต่วันที่…………………………….จนถึงวันที่…………………….

และในกรณีที่มีการจ้างงานเพิ่มหรือการพิจารณาอนุมัติของผู้ว่าจ้างล่าช้าก็จะขยายเวลาของการส่งมอบงานออกไปตามความเป็นจริงแห่งผลงานที่ต้องทำขึ้นนั้น

ข้อ  5.  ผู้ว่าจ้างตกลงให้ค่าจ้างแก่สถาปนิก เป็นการตอบแทนในการให้บริการออกแบบก่อสร้างตามสัญญารวมเป็นจำนวนเงิน……………..บาท (…………………………………….)

โดยแบ่งชำระเป็นงวด ๆ   ดังต่อไปนี้

งวดแรก  จะชำระให้  10%   ของค่าจ้างทั้งหมดเป็นเงิน ………………..บาท (…………………

………………………..)  ในวันทำสัญญานี้ซึ่งสถาปนิกได้รับไว้แล้ว

งวดที่  2 จะชำระให้อีก 30%   ของค่าจ้างเมื่อแบบร่างได้ส่งมอบและได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างให้เขียนแบบก่อสร้างเป็นเงิน ………………..บาท (…………………………….………………………..)

งวดที่  3 จะชำระให้อีก 30%   ของค่าจ้างเมื่อได้เขียนแบบก่อสร้างเรียบร้อย และยื่นขออนุญาตต่อทางหน่วยงานของทางราชการเป็นเงิน ………………..บาท (……………….………………………..)

งวดที่  4 จะชำระให้อีก 20%   ของค่าจ้างเมื่อทางหน่วยงานของทางราชการอนุมัติให้ทำการก่อสร้างได้เป็นเงิน ………………..บาท (…………………………………………..)

งวดสุดท้าย  จะชำระให้  10%   ของค่าจ้างเมื่อ……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………เป็นจำนวนเงิน ………………..บาท (………………….………………………..)

ข้อ  6.  เงื่อนไขข้อตกลงอื่น    ๆ

...………………………………….…… …………………………….………………………………….

...………………………………….…… …………………………….………………………………….

...………………………………….…… …………………………….………………………………….

...………………………………….…… …………………………….………………………………….

ขอบข่ายของงานที่ไม่ครอบคลุมในค่าบริการ  ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ข้อ  7.  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่างานแบบ   และรายละเอียดของแบบก่อสร้างงานรายนี้ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของผู้ว่าจ้าง   และสถาปนิก ซึ่งจะใช้สำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะเท่านั้น โดยจะนำไปใช้กับงานรายอื่นให้กับบุคคลภายนอกไม่ได้

ข้อ  8.  การบอกเลิกสัญญา

ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญา   จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สถาปนิกทราบและตกลงจะชำระเงินค่าจ้างให้ตามสัดส่วนของงานที่ได้ทำไปแล้วเสร็จ

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างผิดสัญญาไม่ชำระค่าจ้าง  สถาปนิกมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้โดยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ  และผู้ว่าจ้างจะต้องชำระเงินค่าจ้างให้ตามสัดส่วนของงานที่สถาปนิกได้ทำไปแล้วเสร็จ

ข้อ  9.  ในกรณีที่สถาปนิก ทำงานไม่แล้วเสร็จ   แบบงานบกพร่องและไม่รับจัดการแก้ไขให้ถูกต้องหลีกเลี่ยงบิดพลิ้ว   ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างบุคคลอื่นมาทำงานแทน โดยสถาปนิกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจำนวนเงินที่ผู้ว่าจ้างเสียไป

ข้อ  10.  ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นแก่งานก่อสร้างที่ว่าจ้างนี้ เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากสถาปนิกทำงานไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ว่าจ้างจะมีสิทธิที่จะให้สถาปนิกทำการแก้ไขเสียใหม่   โดยสถาปนิกจะเรียกค่าจ้างเพิ่มในงานส่วนนี้ไม่ได้และหากสถาปนิกไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกิดขึ้นได้จากงานบริการนี้ในวงเงินค่าจ้างที่สถาปนิกจะได้รับเท่านั้น

สัญญานี้ได้ทำขึ้นเป็น……………ฉบับ   มีข้อความตรงกันถูกต้องตามความประสงค์ของคู่สัญญาทั้งสอง   ซึ่งได้อ่านและเข้าใจข้อความดีโดยตลอดแล้ว   เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ………………………………….ผู้ว่าจ้าง

(………………………………….)

ลงชื่อ………………………………….สถาปนิก

(………………………………….)

ลงชื่อ………………………………….พยาน

(………………………………….)

ลงชื่อ………………………………….พยาน

(………………………………….)