การประเมินกำลังบรรทุกน้ำหนักเสาเข็มตอกด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS – Excel

มุมวิศวกรรม 415-4807-2504-04

ผู้อำนวยการการเรียนรู้ (KF) นายสุรพล ศรีเสาวชาติ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน ผู้บริหารจัดการองค์ความรู้ (KE) นายภาคภูมิ ผ่านสำแดง ผู้อำนวยการกลุ่มก่อสร้างสะพานชุมชน 4 ช่องทาง การประชุมภายในสำนักก่อสร้างสะพาน การบรรยายหลักสูตรการควบคุมงานสะพาน ชื่อเรื่อง (ประเด็น Capture) การประเมินกำลังบรรทุกน้ำหนักเสาเข็มตอก ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS – Excel บทคัดย่อ งานเสาเข็มเป็นส่วนโครงสร้างอาคารที่อยู่ล่างสุดที่ทำหน้าที่ถ่ายแรงจากตัวอาคารลงสู่ชั้นดินในกรณีที่ดินบริเวณ นั้นไม่สามารถก่อสร้างฐานรากอาคารเป็นแบบฐานแผ่ได้เสาเข็มจะต้องตอกจนได้ระดับความลึกที่มีกำลังรับน้ำหนักบรรทุก ได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อมิให้อาคารทรุดตัวจนเกินกว่าค่าที่ยอมรับได้ ฐานรากแบบเสาเข็มจะใช้เพื่อรับน้ำหนักโครงสร้างอาคาร ที่ตั้งอยู่บนดินอ่อนหรือดินที่มีความสามารถรับกำลังแบกทานได้น้อยจนไม่สามารถที่จะก่อสร้างฐานรากแบบฐานแผ่ได้อย่างปลอดภัย บทความนี้จะกล่าวถึงพฤติกรรมการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม การทดสอบกำลังบรรทุกน้ำหนักของเสาเข็มด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น วิธี static method, วิธี dynamic method และ วิธีPileload test การพิจารณาเลือกใช้ปั่นจั่นให้เหมาะสมกับขนาดเสาเข็ม และกรณีศึกษาการประเมินกำลังของ เสาเข็มโครงสร้างสะพานข้ามห้วยบ้านนาโครงการก่อสร้างระบบถนนชุมชนเมืองใหม่แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ได้จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประเมินกำลังบรรทุกน้ำหนักเสาเข็ม ซึ่งประยุกต์จากโปรแกรม MS-Excel โดยได้เลือกสูตรที่นิยมใช้กันมากได้แก่สูตรของ Hiley(1930), Modifier Engineering New Record(1965), Gates(1957), Danish Formula, Janbu (1953) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผ่น CD ที่แนบพร้อมนี้ หรือสามารถ download ได้ที่ www.geocities.com/parkpoomi/ คำหรือข้อความสำคัญ (Keyword) เสาเข็มตอก การทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุก การเลือกใช้ปั่นจั่น การควบคุมงานตอกเสาเข็ม โปรแกรมประเมินกำลังเสาเข็ม ผู้รู้ในประเด็นความรู้ (Talent) นายภาคภูมิ ผ่านสำแดง วิศวกรวิชาชีพ 8 วช. (วิศวกรรมโยธา) โทร 065717223 การศึกษารายละเอียด ตำราทางวิชาการด้านวิศวกรรมฐานรากและประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ สามารถเลือกใช้สูตรได้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ทรัพย์สินที่เป็นองค์ความรู้ เอกสารเผยแพร่,โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ข้อมูลในเว็ปไชต์ การแบ่งปันความรู้ -นำเสนอในที่ประชุมสำนักก่อสร้างสะพาน -จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้แก่ผู้ควบคุมงานของกรมฯ และหน่วยงานอื่นเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -นำเสนอผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เว็ปไชต์ของสำนักก่อสร้าง สะพาน ( www.bbc.go.th) หรือที่เว็ปไชต์ของศูนย์ความรู้ (knowledge center)ของกรมฯ การปฏิบัติ ผู้ควบคุมงานของกรมฯ และหน่วยงานอื่น ๆ นำไปปฏิบัติในการ ควบคุมงานตอกเสาเข็มโครงการก่อสร้างอาคารของหน่วยงาน การตรวจวัดติดตามผล ตรวจสอบการทรุดตัวของอาคารทุกระยะ 3 เดือน การประเมินผล ฐานรากอาคารมั่นคงแข็งแรง ไม่ทรุดตัวแตกร้าว การปรับปรุง/ปรับแก้ ควรตรวจสอบผลการประเมินกับการทำ pile load test และปรับเทียบผลที่ได้กับสูตรที่ใช้ สรุป /ข้อเสนอแนะ -สามารถนำไปใช้ประเมินกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม ได้รวดเร็วและถูกต้อง -ควรจัดรูปแบบของการป้อนข้อมูลให้สวยงามและสะดวก ในการป้อนข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น -ควรจัดแสดงผลออกมาให้เป็นภาพกราฟฟิก -ควรเพิ่มสูตรอื่น ๆ ในโปรแกรมให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น