| ANEXO 6.1 MATRIZ DE RESPONSABILIDAD DETALLADA DEL EQUIPO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| En esta sección se desarrolla la matriz de responsabilidad detallada del equipo de entrega. Para entender los términos de LOD, LOI y la parte responsable dirigirse al punto 3.7. del BEP. En la matriz se detallan las especialidades a desarrollar para el proyecto, así como los sub elementos a desarrollar en cada modelo. Cada elemento tendrá niveles de detalle e información y un responsable de su desarrollo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paquetes de trabajo del proyecto y/o grupo de elementos, elementos y subelementos. |  |  |  | Etapas / Hitos de entrega de información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Hito 01 |  |  | Hito 02 |  |  | Hito 03 |  |  | Hito 04 |  |  |
|  |  |  |  | Estudios Preliminares |  |  | Anteproyecto |  |  | Proyecto |  |  | Expediente Técnico |  |  |
|  |  |  |  | LOD | LOI | Parte responsable | LOD | LOI | Parte responsable | LOD | LOI | Parte responsable | LOD | LOI | Parte responsable |
| Desglose de trabajo principal |  | Sub elementos de desglose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Arquitectura | 1.1.1 | Tabiquería | N/A | N/A | N/A | 200 | 2 | YYY | 300 | 3 | YYY | 350 | 3 | YYY |
|  |  | 1.1.2 | Falsos Cielos | N/A | N/A | N/A | 200 | 2 | YYY | 300 | 3 | YYY | 350 | 3 | YYY |
|  |  | 1.1.3 | Contrazócalos | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | YYY | 300 | 3 | YYY | 350 | 3 | YYY |
|  |  | 1.1.4 | Zócalos | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | YYY | 300 | 3 | YYY | 350 | 3 | YYY |
|  |  | 1.1.5 | Puertas, ventanas, mamparas | N/A | N/A | N/A | 200 | 2 | YYY | 300 | 3 | YYY | 350 | 3 | YYY |
|  |  | 1.1.6 | Coberturas (tejas, policarbonato) | N/A | N/A | N/A | 200 | 2 | YYY | 300 | 3 | YYY | 350 | 3 | YYY |
|  |  | 1.1.7 | Arboles | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | YYY | 200 | 2 | YYY | 200 | 2 | YYY |
|  |  | 1.1.8 | Barandas y pasamanos | N/A | N/A | N/A | 200 | 2 | YYY | 300 | 3 | YYY | 300 | 3 | YYY |
|  |  | 1.1.9 | Lavamanos, urinarios, inodoros | N/A | N/A | N/A | 200 | 2 | YYY | 300 | 3 | YYY | 350 | 3 | YYY |
|  |  | 1.1.10 | Mobiliario y equipamiento | N/A | N/A | N/A | 200 | 2 | YYY | 300 | 3 | YYY | 350 | 3 | YYY |
| 1.2 | Estructuras | 1.2.1 | Placas | N/A | N/A | N/A | 200 | 2 | YYY | 300 | 3 | YYY | 300 | 3 | YYY |
|  |  | 1.2.2 | Columnas | N/A | N/A | N/A | 200 | 2 | YYY | 300 | 3 | YYY | 300 | 3 | YYY |
|  |  | 1.2.3 | Vigas | N/A | N/A | N/A | 200 | 2 | YYY | 300 | 3 | YYY | 300 | 3 | YYY |
|  |  | 1.2.4 | Cimentación | N/A | N/A | N/A | 200 | 2 | YYY | 300 | 3 | YYY | 300 | 3 | YYY |
|  |  | 1.2.5 | Escaleras | N/A | N/A | N/A | 200 | 2 | YYY | 300 | 3 | YYY | 300 | 3 | YYY |
|  |  | 1.2.6 | Rampas | N/A | N/A | N/A | 200 | 2 | YYY | 300 | 3 | YYY | 300 | 3 | YYY |
|  |  | 1.2.7 | Muros de contención | N/A | N/A | N/A | 200 | 2 | YYY | 300 | 3 | YYY | 300 | 3 | YYY |
|  |  | 1.2.8 | Pilotes | N/A | N/A | N/A | 200 | 2 | YYY | 300 | 3 | YYY | 300 | 3 | YYY |
|  |  | 1.2.9 | Aisladores sísmicos | N/A | N/A | N/A | 200 | 2 | YYY | 300 | 3 | YYY | 300 | 3 | YYY |
| 1.3 | Instalaciones Sanitarias | 1.3.1 | Elementos singulares (pozos, equipos de bombeo, sumideros, aparatos sanitarios, Trampa de grasa etc.) | N/A | N/A | N/A | 200 | 2 | YYY | 200 | 3 | YYY | 300 | 3 | YYY |
|  |  | 1.3.2 | Accesorios de tuberías (codos, uniones, válvulas, uniones antisísmicas etc.) | N/A | N/A | N/A | 200 | 2 | YYY | 200 | 3 | YYY | 300 | 3 | YYY |
|  |  | 1.3.3 | Bombas de agua | N/A | N/A | N/A | 200 | 2 | YYY | 200 | 3 | YYY | 350 | 3 | YYY |
|  |  | 1.3.4 | Tuberías de agua fría, agua caliente, retorno agua caliente, desagüe, drenaje de aguas negras, drenaje pluvial, sistema de irrigación, | N/A | N/A | N/A | 200 | 2 | YYY | 200 | 3 | YYY | 300 | 3 | YYY |

| ANEXO 6.1 MATRIZ DE RESPONSABILIDAD DETALLADA DEL EQUIPO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| En esta sección se desarrolla la matriz de responsabilidad detallada del equipo de entrega. Para entender los términos de LOD, LOI y la parte responsable dirigirse al punto 3.7. del BEP. En la matriz se detallan las especialidades a desarrollar para el proyecto, así como los sub elementos a desarrollar en cada modelo. Cada elemento tendrá niveles de detalle e información y un responsable de su desarrollo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paquetes de trabajo del proyecto y/o grupo de elementos, elementos y subelementos. |  |  |  | Etapas / Hitos de entrega de información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Hito 01 |  |  | Hito 02 |  |  | Hito 03 |  |  | Hito 04 |  |  |
|  |  |  |  | Estudios Preliminares |  |  | Anteproyecto |  |  | Proyecto |  |  | Expediente Técnico |  |  |
|  |  |  |  | LOD | LOI | Parte responsable | LOD | LOI | Parte responsable | LOD | LOI | Parte responsable | LOD | LOI | Parte responsable |
| Desglose de trabajo principal |  | Sub elementos de desglose |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Eléctricas | 1.4.1 | Ducto barra, colectores, montantes, tuberías, etc. | N/A | N/A | N/A | 200 | 2 | YYY | 200 | 3 | KEDU | 300 | 3 | YYY |
|  |  | 1.4.2 | Elementos singulares (tableros, interruptores, tomacorrientes, UPS, Generadores, etc.) | N/A | N/A | N/A | 200 | 2 | YYY | 200 | 3 | KEDU | 350 | 3 | YYY |
|  |  | 1.4.3 | Bandejas eléctricas | N/A | N/A | N/A | 200 | 2 | YYY | 300 | 3 | KEDU | 300 | 3 | YYY |
|  |  | 1.4.4 | Puntos de Tomacorrientes | N/A | N/A | N/A | 200 | 2 | YYY | 300 | 3 | KEDU | 300 | 3 | YYY |
|  |  | 1.4.5 | Luminarias | N/A | N/A | N/A | 200 | 2 | YYY | 300 | 3 | KEDU | 350 | 3 | YYY |
|  |  | 1.4.6 | Pozo de tierra | N/A | N/A | N/A | 200 | 2 | YYY | 300 | 3 | KEDU | 350 | 3 | YYY |
|  |  | 1.4.7 | Sensor de presencia / Sensor de movimiento | N/A | N/A | N/A | 200 | 2 | YYY | 300 | 3 | KEDU | 300 | 3 | YYY |
|  |  | 1.4.8 | Cajas de pase adosadas en losa | N/A | N/A | N/A | 200 | 2 | YYY | 300 | 3 | KEDU | 300 | 3 | YYY |
|  |  | 1.4.9 | Tubos conduit horizontales que conectan la bandeja hasta las tuberías bajantes | N/A | N/A | N/A | 200 | 2 | YYY | 300 | 3 | KEDU | 300 | 3 | YYY |
| 1.5 | Mecánicas | 1.5.1 | Ductos y tuberías refrigerantes | N/A | N/A | N/A | 200 | 2 | YYY | 200 | 3 | KEDU | 350 | 3 | YYY |
|  |  | 1.5.2 | Difusores y rejillas | N/A | N/A | N/A | 200 | 2 | YYY | 200 | 3 | KEDU | 300 | 3 | YYY |
|  |  | 1.5.3 | Equipos mecánicos | N/A | N/A | N/A | 200 | 2 | YYY | 200 | 3 | KEDU | 300 | 3 | YYY |
|  |  | 1.5.4 | Tubería de condensación | N/A | N/A | N/A | 200 | 2 | YYY | 200 | 3 | KEDU | 300 | 3 | YYY |
|  |  | 1.5.5 | Termostatos, Damper | N/A | N/A | N/A | 200 | 2 | YYY | 200 | 3 | KEDU | 300 | 3 | YYY |
| 1.6 | Agua contra incendio | 1.6.1 | Rociadores, extintores, GCI | N/A | N/A | N/A | 200 | 2 | YYY | 200 | 3 | KEDU | 350 | 3 | YYY |
|  |  | 1.6.2 | Tuberías de sistema de rociadores y sistema de GCI | N/A | N/A | N/A | 200 | 2 | YYY | 200 | 3 | KEDU | 300 | 3 | YYY |
|  |  | 1.6.3 | Bomba ACI | N/A | N/A | N/A | 200 | 2 | YYY | 200 | 3 | KEDU | 300 | 3 | YYY |
|  |  | 1.6.4 | Tableros ACI | N/A | N/A | N/A | 200 | 2 | YYY | 200 | 3 | KEDU | 300 | 3 | YYY |
|  |  | 1.6.5 | Accesorios de tuberías (codos, válvulas, unión flexible, etc.) | N/A | N/A | N/A | 200 | 2 | YYY | 200 | 3 | KEDU | 300 | 3 | YYY |